Приложение 5

**Информация о проектах, на реализацию которых привлечено наибольшее количество (доля) внебюджетных средств граждан**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Наименование практики (проекта): Благоустройство (ремонт) придомовой территории МКД по ул. Рудакова № 4 в г. Питкяранта (ТОС «Надежда»)** | |
| **Место реализации практики (муниципальное образование)** | Республика Карелия  Питкярантский район  г. Питкяранта |
| **Владелец («донор») практики (орган власти, организация, конкретное лицо)** | Администрация Питкярантского муниципального района |
| **Суть практики:**  **- цель**  **- выгодополучатели**  **- этапы реализации**  **- срок реализации;**  **- объем и источники финансирования** | В границах ТОС расположен жилой пятиэтажный дом № 4 по ул. Рудакова в г. Питкяранта, год постройки 1970, имеет шесть подъездов, члены ТОС «Надежда» отремонтировали дворовой проезд, проходящий вдоль подъездов данного дома. Состояние дворовой дороги имело высокую степень износа, имелись многочисленные трещины, сколы, выбоины, люки канализационных колодцев требовали высотного регулирования, т.к. находились ниже уровня дорожного полотна.  Цели проекта:  1.Создание благоприятной среды, ориентированной на комфортное и безопасное проживание жителей;  2.Создание условий для более длительного сохранения в надлежащем состоянии дворового проезда;  3.Повышение активности участия жителей территории ТОС в решении социально значимых проблем.  Количество благополучателей – 300 человек   |  |  | | --- | --- | | **Этапы реализации** | **Сроки реализации** | | Работы по ремонту дорожного покрытия дворового проезда | Июнь-октябрь 2023 г | | Выбор в каждом подъезде ответственного | Июнь- октябрь 2023 г. | | Осуществление своими силами фото и видеосъемки о ходе реализации проекта | Июнь- октябрь 2023 г. | | Информационное сопровождение хода реализации проекта | Июнь- октябрь 2023 г. | | Мероприятие «Торжественное открытие объекта» | Ноябрь 2023 г. |   Общая стоимость проекта – 1 448 714 рублей, в том числе:  - средства республиканского бюджета - 990 920,38 рублей (68,4%)  - средства местного бюджета – 14 487,14 рублей (1%)  - средства граждан (членов ТОС) – 436 062,91 рублей (30,1%)  - средства юридических лиц – 72 43,57 рублей (0,5%) |
| **Субъективная оценка и описание эффективности/ применимости практики** | Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями города, органами местного самоуправления, уполномоченными органами федеральной власти, помогает осознать действенность инициативы, направленной на сохранение общего имущества, на улучшение условий проживания в доме. Эффективность проекта несомненна:  • каждый житель на себе ощутил эстетику и комфорт проживания, в достижение которых он вложил свои активность, знания и труд;  • дворовая дорога отремонтирована и прослужит после качественно проведенного ремонта более длительное время;  • реализованная инициатива даст толчок для дальнейшего участия в конкурсах социально значимых проектов, для дальнейшей работы по улучшению благоустройства территории, по всем иным направлениям социально значимых проектов, рассматриваемых в ежегодных конкурсах;  • популяризация движения ТОС Карелии (ведь к проживающим в доме приходят гости, родные, которые также смогут увидеть и оценить результаты реализации проекта, рассказать об увиденном большому количеству знакомых). |
| **Контактные данные ответственного лица** | Василенко Елена Александровна  8(81433) 41153 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Наименование практики (проекта): «Культура и эстетика – вместе» (ТОС «Мечта»)** | | |
| **Место реализации практики (муниципальное образование)** | Республика Карелия  Питкярантский район, Ляскельское сельское поселение, п.Ляскеля | |
| **Владелец («донор») практики (орган власти, организация, конкретное лицо)** | Администрация Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района | |
| **Суть практики:**  **- цель;**  **- выгодополучатели**  **- этапы реализации**  **- срок реализации**  **- объем и источники финансирования** | В парке по улице Советской члены ТОС «Мечта» установили новый сценический комплекс (сцена «Ракушка»)  Цели проекта:  - Культурное удовлетворение потребностей жителей п. Ляскеля в их желании видеть выступления приглашенных и местных артистов на яркой, светлой новой сцене.  Количество благополучателей – 3000 человек   |  |  | | --- | --- | | **Этапы реализации** | **Сроки реализации** | | Подготовительный этап. Уборка мусора, вывоз мусора собственной техникой - силы ТОС | Май –июнь 2023 г | | Бетонирование фундамента под сцену | Июнь 2023 г | | Сборка и монтаж элементов конструкций сцены | Июнь-июль 2023 г. | | Наведение порядка на прилегающей территории | Июль-август 2023 г. | | Торжественное открытие объекта с освещением в СМИ | Октябрь 2023 г. |   Общая стоимость проекта – 479 000рублей, в том числе:  - средства республиканского бюджета - 373 620 рублей (78,0%)  - средства местного бюджета – 9580,00 рублей (2,0%)  - средства граждан (членов ТОС) – 95 800,00 рублей (20,0%) | |
| **Субъективная оценка и описание эффективности/ применимости практики** | Установка современной уличной сцены способствует увеличению количества участников праздничных мероприятий, привлечению иногородних артистов и гостей, улучшению качества проведения культурно-массовых мероприятий. | |
| **Контактные данные ответственного лица** | Мошнина Светлана Владимировна  88143349176 | |
| 1. **Наименование практики (проекта): «Замена уличного освещения деревни Кинерма» ( ТОС «Деревня Кинерма»)** | | | |
| **Место реализации практики (муниципальное образование)** | Республика Карелия, Пряжинский район, Ведлозерское сельское поселение, д. Кинерма | | |
| **(«донор») практики (орган власти, организация, конкретное лицо)** | Администрация Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района | | |
| **Суть практики:**  **- цель**  **- выгодополучатели**  **- этапы реализации**  **- срок реализации**  **- объем и источники финансирования** | Модернизация уличного освещения в д. Кинерма производилась в 2004-2005 годах. В рамках данного проекта члены ТОС «Деревня Кинерма» заменили энергоемкие и финансово затратные уличные светильники на современные. Также были установлены дополнительные светильники взамен отсутствующих.  Цель проекта:  Создание комфортных безопасных условий проживания для жителей и гостей д. Кинерма и передвижения автотранспорта, особенно в темное и ночное время суток, повышение качества жизни населения и формирование облика территории.    Количество благополучателей – 200 человек (всего жителей деревни – 8 чел.)   |  |  | | --- | --- | | **Этапы реализации** | **Сроки реализации** | | Приобретение электрооборудования | Июль-август 2023 г. | | Проведение работ по замене электрооборудования | Август – сентябрь 2023 г. | | Освещение хода реализации проекта | в течение всего периода реализации |   Общая стоимость проекта –54 180,00 рублей, в том числе:  - средства республиканского бюджета - 43180 рублей (79,7%)  - средства местного бюджета – 1 000 рублей (1,84%)  - средства граждан (членов ТОС) – 10 000,00 рублей (18,46%) | | |
| **Субъективная оценка и описание эффективности/ применимости практики** | Проект освещения улицы на селе - это настоящее преобразование в жизни местных жителей. Это проект, который улучшает их качество жизни, обеспечивает большую безопасность и комфорт публичного пространства. Проект способствует активности местных жителей, их сплоченности в решении проблемных вопросов и достиг следующих результатов:  - Решение проблемы вечерней и ночной зрительной адаптации.  - Повышение уровня доверия населения к власти  В ходе реализации проекта в деревне Кинерма решилась одна из серьезных проблем уличного освещения. Замена светильников на современное, долговечное энергосберегающее оборудование позволит сократить затраты местного бюджета в несколько раз. Наличие уличного освещения в течение темного времени суток. | | |
| **Контактные данные ответственного лица** | Сухинина Ольга Николаевна  88145634534 | | |
| 1. **Наименование практики (проекта): «Установка видеонаблюдения на стадионе в с. Кончезеро» (ТОС «Сосновый»)** | | | |
| **Место реализации практики (муниципальное образование)** | Республика Карелия  Кондопожский район, Кончезерское сельское поселение, с.Кончезеро | | |
| **Владелец («донор») практики (орган власти, организация, конкретное лицо)** | Администрация Кончезерского сельского поселения Кондопожского района | | |
| **Суть практики:**  **- цель**  **- выгодополучатели**  **- этапы реализации**  **- срок реализации**  **- объем и источники финансирования** | В рамках проекта установлена система видеонаблюдения на стадионе села Кончезеро, на котором ранее были выполнены работы по благоустройству, ограждению, установке хоккейной коробки и уличных тренажеров, смонтированы трибуна и раздевалка, освещение самого стадиона.  Цели проекта:  1. Обеспечение присмотра за объектом во время его посещения жителями и гостями села.  2.Создание комфортного времяпровождения на стадионе при занятии спортом.  3.Обеспечение сохранности личных вещей и имущества.  4.Обеспечение безопасного нахождения на стадионе.  Количество благополучателей – 500 человек   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Этапы реализации** | **Сроки реализации** | | | Определение подрядчика | Май 2023 г | | Заключение договора на выполнение работ | Май 2023 г. | | Приобретение материалов согласно смете | Июнь 2023 г. | | Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения | Июль-августа 2023 г. | | Приемка выполненных работ | Сентябрь 2023 г. |   Общая стоимость проекта –406 868,00рублей, в том числе:  - средства республиканского бюджета - 315494,4 рублей (77,54%)  -средства местного бюджета – 10 000,00 рублей (2,46%)  - средства граждан (членов ТОС) –76373,6 рублей (18,77%)  - средства юридических лиц –5000,00 рублей (1,23%) | | |
| **Субъективная оценка и описание эффективности/ применимости практики** | В результате реализации проекта на стадионе села Кончезеро появилась возможность безопасных занятий спортом, стадион круглосуточно находится под видеоконтролем. Снижен риск порчи оборудования и несанкционированного замусоривания территории. | | |
| **Контактные данные ответственного лица** | Нефедов Алексей Федорович  89062093111 | | |
| 1. **Наименование практики (проекта): Замена светильников уличного освещения по ул. Советская, Совхозная с. Ведлозеро (ТОС «Janoiselgy»)** | |
| **Место реализации практики (муниципальное образование)** | Республика Карелия  Пряжинский район, Ведлозерское сельское поселение, с. Ведлозеро |
| **Владелец («донор») практики (орган власти, организация, конкретное лицо)** | Администрация Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района |
| **Суть практики:**  **- цель;**  **- выгодополучатели;**  **- этапы реализации;**  **- срок реализации;**  **- объем и источники финансирования** | В рамках проекта члены ТОС «Janoiselgy» выполнили работы по замене светильников уличного освещения территории улиц Советская, Совхозная в селе Ведлозеро, которые были освещены не в полном объеме. Имевшиеся светильники сильно устарели и пришли в негодность, заменить их не представлялось возможным по причине прекращения их производства. Кроме того, энергоемкие и финансово затратные уличные светильники несли за собой существенные расходы местного бюджета.  Цели проекта:   1. Создание комфортных безопасных условий проживания для жителей и гостей села Ведлозеро; 2. Возможность безопасного передвижения жителей и автотранспорта, особенно в темное и ночное время суток, 3. Повышение качества жизни населения и формирование облика территории.   Количество благополучателей – 200 человек   |  |  | | --- | --- | | **Этапы реализации** | **Сроки реализации** | | Приобретение светодиодных светильников | Август-сентябрь 2023 г | | Установка светодиодных светильников | Сентябрь-октябрь 2023 г | | Освещение хода реализации проекта | В течение хода реализации проекта |   Общая стоимость проекта –175 945,00рублей, в том числе:  - средства республиканского бюджета - 141945 рублей (80,68%)  -средства местного бюджета – 2 000,00 рублей (1,14%)  - средства граждан (членов ТОС) – 32 000,00 рублей (18,19%) |
| **Субъективная оценка и описание эффективности/ применимости практики** | Установка новых светодиодных светильников привела к повышению энергетической эффективности, сократила расходы средств бюджета Ведлозерского сельского поселения на треть за счет экономии электроэнергии, а также экономии затрат на обслуживание и улучшила качество уличного освещения улиц Советская, Совхозная в селе Ведлозеро. Качественное освещение, в свою очередь, обеспечивает безопасность на улицах и дорогах, позволяет снизить число аварий на автомобильных дорогах и в темное время суток, а также способствует предотвращению преступных действий. |
| **Контактные данные ответственного лица** | Сухинина Ольга Николаевна  8(814)5634534 |